TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HỌC PHẦN MIS3047 – QUẢN LÝ QUY TRÌNH KINH DOANH

# BÀI 5.2

# HỒ SƠ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
DESIGN DOCUMENT

ỨNG DỤNG HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ, XẾP LỊCH
VÀ PHÂN CÔNG LỊCH LÀM VIỆC TẠI JOLLIBEE

Nhóm thực hiện: Nhóm 5

Khung thực hiện: IDEA – D (Design)

Phiên bản: 1.0 – Hồ sơ thiết kế đã tích hợp các quy tắc nhóm chốt

Ngày lập: 27/10/2026

Nguồn: I.INTENT(1).docx; Nhom5_BPMN_Jolibee_Tobe(2).drawio; Nhom5_PhanTichTuDongHoa(4).docx; hướng dẫn Bài 5.2 MIS3047.

Ghi chú: Tên bảng và thuộc tính trong hồ sơ ưu tiên tiếng Việt. Khi Execute, nhóm có thể ánh xạ tên kỹ thuật không dấu sang CSDL và mã nguồn.

# TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Hồ sơ chuyển BPMN To-Be thành thiết kế Web App gồm 5 phần: (1) chức năng và luồng XOR; (2) mô hình CSDL, ERD; (3) màn hình và wireframe; (4) kiến trúc, bảo mật và tích hợp; (5) Product Backlog có điều kiện nghiệm thu. Đây là thiết kế, chưa viết mã nguồn.

| Chỉ tiêu | Phạm vi thiết kế |
| --- | --- |
| Vai trò | 03 vai trò: Nhân viên; Quản lý ca; Giám sát khu vực |
| Quy tắc | BR01–BR18 của Intent + DR01–DR29 đã thống nhất, trong đó DR05 được sửa: mỗi nhân viên chỉ ở 01 bộ phận |
| Tính năng | 26 yêu cầu chức năng (FR) ánh xạ các nhiệm vụ/biến cố trong BPMN |
| Dữ liệu | 18 bảng chính, 05 nhóm; quản lý phiên bản và lịch sử thay đổi |
| Giao diện | 14 màn hình thiết kế; 05 wireframe đại diện |
| Công nghệ | React/Vite + TypeScript; Express/Node.js; PostgreSQL (Supabase); n8n (workflow); API AI ở server |
| Kiểm thử | Các kịch bản nghiệp vụ chính, XOR/exception, sai quyền, trùng ca, nhận ca đồng thời |
| Ngoài phạm vi | Tính lương; sinh trắc học; tuyển dụng; quản lý bán hàng/doanh thu; tự phát triển Sales Forecast; Autonomous Agent tìm nhân sự |

## A. Cơ sở thiết kế và quy ước

•  [TL] Tài liệu nguồn: Task/Gateway trong BPMN và các quy định Intent/Bài 3.1.

•  [ĐX] Quyết định kỹ thuật và trường dữ liệu bổ sung để ứng dụng hoạt động (có thể điều chỉnh khi Execute).

•  [ĐC] Design Rule do nhóm chấp thuận trong cuộc trao đổi; đặc biệt DR05 một nhân viên chỉ một bộ phận.

•  BPMN User Task/Manual Task không đồng nghĩa với “không dùng phần mềm”: người dùng vẫn nhập/kiểm tra dữ liệu trên Web.

•  Không lấy xác suất mô phỏng BIMP làm Business Rule; không đưa quyền quyết định sang AI.

## B. Danh mục nguồn và ưu tiên khi có khác biệt

| Nguồn | Giá trị sử dụng |
| --- | --- |
| BPMN To-Be, sơ đồ draw.io | Tên hoạt động, thứ tự và các điều kiện rẽ nhánh; sự kiện thời gian, xử lý sự cố. |
| Intent 7 mục | Phạm vi, 3 vai trò, BR01–BR18, 5 kịch bản chính, AC01–AC19. |
| Bài 3.1 tự động hóa | Quy định Manual / Rule-based / AI-assisted; tìm thay ca bằng luật. |
| Quyết định nhóm đã xác nhận | Một nhân viên chỉ thuộc 01 bộ phận; các DR khác được phép đưa vào Design. |
| Hướng dẫn Bài 5.2 | Các đầu ra bắt buộc: mô hình dữ liệu, giao diện, ánh xạ BPMN → tính năng, Tech Stack, backlog. |

# 1. ÁNH XẠ BPMN → TÍNH NĂNG

## 1.1. Vai trò và phân quyền tổng quát

| Vai trò | Nghiệp vụ chính | Quyền thao tác |
| --- | --- | --- |
| Nhân viên (NV) | Đăng ký lịch, xem lịch, gửi yêu cầu đổi ca/báo sự cố, phản hồi lời mời. | Chỉ dữ liệu liên quan tới bản thân; không duyệt lịch hoặc tự thay lịch chính thức. |
| Quản lý ca (QL) | Nhập nhu cầu, kiểm tra ràng buộc, tạo/chỉnh lịch dự kiến, trình duyệt, xác nhận đổi ca. | Trong chi nhánh phụ trách; không tự thay quyết định phê duyệt của giám sát. |
| Giám sát khu vực (GS) | Phê duyệt/yêu cầu điều chỉnh lịch, xử lý hỗ trợ giữa các chi nhánh. | Trong tập chi nhánh phụ trách; chỉ xem/duyệt phạm vi được cấp. |

## 1.2. Danh sách yêu cầu chức năng theo BPMN

| ID | BPMN Task / Event | Chức năng ứng dụng | Phân loại | Nơi thực hiện | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR01 | Timer Thứ Sáu → Tạo form đăng ký | Sinh đợt đăng ký đúng kỳ; chống tạo trùng [CẬP NHẬT] Mở 15:00 thứ Sáu, đóng 12:00 Chủ nhật; kỳ làm việc tuần kế tiếp. | Rule-based | Backend/n8n | BR01; DR03 |
| FR02 | Gửi form / Nhận form | Thông báo link đăng ký, hiển thị đợt đang mở | Rule-based + User | Web + n8n | BR01 |
| FR03 | Điền lịch làm | Form chọn ngày/ca, gửi/sửa trước hạn | User Task | Web | BR02; DR01–DR03 |
| FR04 | Kiểm tra thông tin đăng ký; Đủ thông tin? | Validation, thông báo trường lỗi và vòng bổ sung | Rule-based | Backend | BR02–BR03 |
| FR05 | Timer trước deadline 30 phút; Thông báo nhắc nhở | Lọc người chưa hoàn thành và gửi nhắc đúng hạn | Rule-based | Backend + n8n | BR04 |
| FR06 | Tổng hợp lịch đăng ký theo bộ phận | Đếm/nhóm đăng ký hợp lệ theo ngày/ca/bộ phận | Rule-based | Backend + Web | BR05 |
| FR07 | Xác định nhu cầu nhân sự từ Sales Forecast | Nhập nhu cầu người/ca/bộ phận, ghi nguồn dự báo | Manual/User | Web | BR06; DR06 |
| FR08 | Tổng hợp đăng ký và nhu cầu nhân sự | Bảng đối chiếu thiếu/đủ/thừa từng ca | Rule-based | Backend + Web | BR07 |
| FR09 | Đủ số lượng nhân sự trong 1 ngày? | Đánh giá điều kiện đủ người từng ca/bộ phận | Rule-based | Backend | BR07–BR09 |
| FR10 | Lọc DS nhân viên đủ điều kiện bổ sung | Lọc theo bộ phận, kỹ năng, không trùng lịch, giờ làm | Rule-based | Backend + Web | BR08; DR05–DR07 |
| FR11 | Liên hệ nhân sự nội bộ | Danh sách ứng viên, ghi nhận kết quả trao đổi | Manual/User | Web | BR08 |
| FR12 | Gửi yêu cầu viện trợ chi nhánh khác | Form yêu cầu, chọn chi nhánh, lưu kết quả phối hợp | Manual/User | Web | DR27–DR29 |
| FR13 | Tạo bảng lịch làm dự kiến | Sinh nhiều phương án thỏa hard constraints | Rule-based | Backend | BR09; DR08 |
| FR14 | Đánh giá phương án lịch dự kiến | Giải thích/so sánh phương án hợp lệ; QL chọn | AI-assisted | API AI qua Backend | BR10; DR10 |
| FR15 | Kiểm tra bảng lịch; Cơ cấu phù hợp? | Cảnh báo thiếu kỹ năng, người, trùng ca; QL kiểm tra | Rule-based + User | Backend + Web | BR08–BR11 |
| FR16 | Cân đối, điều chỉnh lại lịch | Đổi người/ca trong bản nháp, gợi ý AI, kiểm tra lại | User + AI-assisted | Web + Backend | BR09–BR11; DR09 |
| FR17 | Gửi lịch làm (trình phê duyệt) | Nộp phiên bản lịch để GS xem xét | User Task | Web + Backend | BR11 |
| FR18 | Xem xét phê duyệt; Đồng ý duyệt? | Phê duyệt / Yêu cầu điều chỉnh kèm lý do | User Task | Web | BR12–BR13; DR11–DR13 |
| FR19 | Công bố lịch / Nhận lịch | Chỉ công bố phiên bản đã duyệt; thông báo nhân viên | Rule-based + User | Backend + Web | BR13–BR14 |
| FR20 | Kiểm tra lịch; Có yêu cầu đổi ca? | Xem ca cá nhân và gửi yêu cầu trong thời hạn | User Task | Web | BR14; DR15–DR18 |
| FR21 | Sau 30 phút; Lưu thông tin lịch làm | Lưu snapshot và trạng thái, giữ yêu cầu đang xử lý | Rule-based | Backend/Timer | BR18; DR17 |
| FR22 | Gửi yêu cầu đổi ca / Nhận tín hiệu đổi ca | Tạo yêu cầu, xem queue yêu cầu của QL | User + Rule-based | Web + Backend | BR17; DR16–DR19 |
| FR23 | Xử lý sự cố phát sinh đến ngày làm | Khai báo sự cố, QL nhận và xác định cần thay ca | User Task | Web | DR24–DR26 |
| FR24 | Tìm nhân viên thay thế | Lọc ứng viên, gửi lời mời, phản hồi nhận/từ chối | Rule-based + User | Backend + n8n + Web | BR08; BR15; DR20–DR22 |
| FR25 | Thông báo tìm được/không tìm được; Xác nhận ca | QL nhận kết quả; xác nhận/từ chối thay đổi | Rule-based + User | Web + Backend | BR15–BR17; DR23–DR25 |
| FR26 | Lưu thông tin lịch sau đổi ca / lịch sử | Transaction cập nhật phân công có hiệu lực, phiên bản và log | Rule-based | Backend + DB | BR17–BR18; DR26 |

### 1.2a. Chủ thể thực hiện từng nhóm yêu cầu

| Nhóm FR | Chủ thể BPMN/ứng dụng |
| --- | --- |
| FR01 | Hệ thống |
| FR02 | Hệ thống; NV |
| FR03 | NV |
| FR04 | Hệ thống |
| FR05 | Hệ thống |
| FR06 | Hệ thống; QL |
| FR07 | QL |
| FR08 | Hệ thống; QL |
| FR09 | Hệ thống |
| FR10 | Hệ thống; QL |
| FR11 | QL |
| FR12 | GS |
| FR13 | Hệ thống; QL |
| FR14 | AI; QL |
| FR15 | Hệ thống; QL |
| FR16 | QL; AI |
| FR17 | QL |
| FR18 | GS |
| FR19 | Hệ thống; NV |
| FR20 | NV |
| FR21 | Hệ thống |
| FR22 | NV; QL |
| FR23 | NV; QL |
| FR24 | Hệ thống; NV |
| FR25 | Hệ thống; QL |
| FR26 | Hệ thống |

Ghi chú: FR là yêu cầu chức năng để phục vụ thiết kế, không phải số Task độc lập trên sơ đồ. Các hoạt động “lưu lịch” xuất hiện ở nhiều nơi được nhóm chung thành cơ chế lưu theo trạng thái.

## 1.3. Các XOR, điều kiện và nhánh

| Mã | Điểm rẽ nhánh | Nhánh A | Nhánh B | Căn cứ | Cách triển khai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | Đủ thông tin đăng ký? | Đủ trường và hợp lệ → nhận đăng ký | Chưa đủ/sai → thông báo bổ sung | BR02–03 | Kiểm tra Server; trả lỗi theo trường |
| G02 | Đủ số lượng nhân sự trong ngày? | Đủ → tạo lịch | Thiếu → lọc nhân viên bổ sung | BR07–08 | So theo ngày/ca/bộ phận, không “đủ cả ngày” bằng một số tổng |
| G03 | Có nhân viên nội bộ nhận bổ sung? (nhánh ngoại lệ) | Có → tiếp tục cân đối | Không → viện trợ chi nhánh | To-Be; DR27 | Kết quả liên hệ do QL ghi nhận, không giả định tự chấp nhận |
| G04 | Cơ cấu nhân sự phù hợp? | Phù hợp → trình lịch | Không phù hợp → cân đối, điều chỉnh | BR08–11 | Hard constraint theo bộ phận/kỹ năng/số lượng |
| G05 | Đồng ý phê duyệt? | Đồng ý → công bố | Không → yêu cầu chỉnh và trình lại | BR12–13 | Chỉ GS có quyền quyết định |
| G06 | Có yêu cầu đổi ca? | Có → tạo yêu cầu, QL xử lý | Không → giữ nguyên lịch | BR14, BR17 | Sau mốc 30 phút lưu trạng thái; không auto duyệt |
| G07 | Nhân viên tự tìm được người thay? | Có → khai báo, chuyển QL | Không → hệ thống tìm người thay | To-Be; DR24 | Không coi khai báo = xác nhận chính thức |
| G08 | Có xác nhận nhận ca hợp lệ? | Có → báo QL xác nhận | Không/hết hạn → báo không tìm được | BR15–17 | Transaction chống tranh chấp và kiểm tra lại |

Ghi chú: G03/G07/G08 là các điểm quyết định/điều kiện xử lý thể hiện trong nhánh của mô hình; cần phân biệt nhãn điều kiện, sự kiện biên và Gateway XOR vật lý khi rà soát cú pháp BPMN 2.0. Không tự thêm Gateway mới vào sơ đồ.

## 1.4. 10 kịch bản quyết định/phê duyệt phục vụ kiểm thử

| Mã | Kịch bản cần kiểm thử | Nhánh BPMN | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | Lịch đầu tiên đủ điều kiện → GS duyệt → công bố | G04+G05 | Có |
| P02 | Lịch đầu tiên chưa được GS đồng ý → trả điều chỉnh | G05 | Không |
| P03 | GS từ chối → QL điều chỉnh → GS duyệt phiên bản tiếp | G05 + vòng lặp | Có sau chỉnh |
| P04 | GS từ chối lần nữa → vẫn ở trạng thái cần điều chỉnh | G05 + vòng lặp | Không sau chỉnh |
| P05 | Đủ nhân sự nhưng cơ cấu sai → QL sửa trước khi trình | G02+G04 | Không phù hợp |
| P06 | Thiếu nhân sự → tìm được nội bộ → xếp lịch → trình duyệt | G02+G03+G05 | Nhánh tìm được |
| P07 | Thiếu nhân sự → không có nội bộ → GS xử lý viện trợ | G02+G03 | Nhánh viện trợ |
| P08 | Nhân viên yêu cầu đổi ca → tìm người → QL đồng ý xác nhận | G06+G08 | Đổi ca được duyệt |
| P09 | Nhân viên yêu cầu đổi ca → QL không xác nhận thay đổi | G06+G08 | Giữ nguyên lịch |
| P10 | Sự cố ngày làm → tìm thay → QL xác nhận phương án | G07+G08 | Thay thế được duyệt |

Ghi chú: Đây là 10 kịch bản đi qua các điểm quyết định và phê duyệt đã có, KHÔNG phải 10 cổng XOR hay 10 quyền phê duyệt mới. Nếu rubric được hiểu là 10 cơ chế phê duyệt độc lập, cần trao đổi giảng viên vì To-Be hiện tại không có đủ 10 cổng phê duyệt độc lập.

## 1.5. Chức năng thuộc Web App và workflow

| Chức năng | Web App/Backend (quyền quyết định / dữ liệu) | Workflow ngoài (chỉ hỗ trợ) |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký, tổng hợp | Form; validation; trạng thái; lưu DB | Tạo đợt theo timer / gửi link / nhắc hạn (n8n có thể gọi Backend) |
| Nhu cầu nhân sự | QL nhập và xác nhận số lượng | Không tính định biên thay QL |
| Tạo lịch dự kiến | Rule-engine kiểm tra hard constraints và tạo phương án | AI API hỗ trợ đánh giá; không tự phê duyệt |
| Duyệt/công bố | GS duyệt; backend công bố sau duyệt | Gửi thông báo kết quả |
| Đổi ca / sự cố | User request; tìm nhân viên; QL quyết định; DB transaction | Gửi lời mời, hết hạn thông báo |
| Lịch sử/nhật ký | Database giữ nguồn sự thật; nhật ký bất biến | Không dùng workflow làm CSDL chính |

# 2. THIẾT KẾ DỮ LIỆU VÀ ERD

CSDL quan hệ PostgreSQL. 18 thực thể dưới đây có tên và thuộc tính bằng tiếng Việt để theo dõi trong hồ sơ. Khi lập trình có thể đặt tên cột không dấu theo quy ước kỹ thuật. PK = khóa chính; FK = khóa ngoại; UQ = duy nhất; NN = bắt buộc.

| Nhóm | Các bảng |
| --- | --- |
| Tài khoản/nhân sự | 1 Người dùng; 2 Chi nhánh; 3 Bộ phận; 4 Nhân viên; 5 Kỹ năng nhân viên |
| Đăng ký | 6 Ca làm việc; 7 Đợt đăng ký lịch; 8 Đăng ký lịch |
| Lịch / phê duyệt | 9 Nhu cầu nhân sự; 10 Lịch làm việc; 11 Phân công lịch; 12 Phê duyệt lịch |
| Ngoại lệ | 13 Yêu cầu đổi ca; 14 Lời mời nhận ca; 15 Sự cố phát sinh; 16 Yêu cầu viện trợ |
| Giao tiếp / truy vết | 17 Thông báo; 18 Lịch sử thay đổi |

### Bảng 01. Người dùng

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã người dùng | UUID | PK | Định danh tài khoản |
| Tên đăng nhập | VARCHAR(100) | UQ, NN | Tài khoản |
| Thông tin mật khẩu | — | Không lưu trong bảng này | Mật khẩu băm được Supabase Auth quản lý, không lưu trùng ở ứng dụng |
| Vai trò | VARCHAR(30) | NN | NV / QL / GS |
| Mã chi nhánh phụ trách | UUID | FK → Chi nhánh; nullable | Phạm vi QL; GS dùng danh sách chi nhánh được giao |
| Đang hoạt động | BOOLEAN | NN | Khóa/mở tài khoản |
| Ngày tạo | TIMESTAMPTZ | NN | Thời điểm tạo |

### Bảng 02. Chi nhánh

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã chi nhánh | UUID | PK | Cửa hàng |
| Tên chi nhánh | VARCHAR(150) | NN | Tên hiển thị |
| Địa chỉ | TEXT |  | Địa chỉ |
| Mã giám sát khu vực | UUID | FK → Người dùng | GS phụ trách (mô hình tối giản) |
| Trạng thái | VARCHAR(20) | NN | Đang hoạt động/ngừng |

### Bảng 03. Bộ phận

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã bộ phận | UUID | PK | Bộ phận |
| Tên bộ phận | VARCHAR(100) | UQ, NN | Bếp/Thu ngân/Phục vụ |
| Mô tả | TEXT |  | Chú thích |

### Bảng 04. Nhân viên

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã nhân viên | UUID | PK | Nhân viên |
| Mã người dùng | UUID | FK → Người dùng, UQ, NN | Liên kết tài khoản |
| Họ tên | VARCHAR(150) | NN | Họ tên |
| Số điện thoại | VARCHAR(20) |  | Liên lạc |
| Mã chi nhánh | UUID | FK → Chi nhánh, NN | Chi nhánh quản lý |
| Mã bộ phận | UUID | FK → Bộ phận, NN | MỘT nhân viên thuộc ĐÚNG MỘT bộ phận |
| Mức kinh nghiệm | VARCHAR(30) |  | Thông tin đánh giá cân đối |
| Trạng thái | VARCHAR(20) | NN | Đang làm/ngừng |

### Bảng 05. Kỹ năng nhân viên

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã kỹ năng nhân viên | UUID | PK | Khóa bản ghi |
| Mã nhân viên | UUID | FK → Nhân viên, NN | Chủ kỹ năng |
| Tên kỹ năng | VARCHAR(100) | NN | Kỹ năng trong bộ phận |
| Mức thành thạo | VARCHAR(30) | NN | Theo cấu hình mức |
| Cập nhật lúc | TIMESTAMPTZ | NN | Truy vết |

### Bảng 06. Ca làm việc

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã ca | UUID | PK | Định danh mẫu ca |
| Tên ca | VARCHAR(80) | NN | Ca sáng/chiều/tối… |
| Giờ bắt đầu | TIME | NN | Giờ bắt đầu |
| Giờ kết thúc | TIME | NN | Giờ kết thúc |
| Mã chi nhánh | UUID | FK → Chi nhánh, nullable | NULL = mẫu dùng chung |
| Đang áp dụng | BOOLEAN | NN | Cho phép đăng ký |

### Bảng 07. Đợt đăng ký lịch

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã đợt | UUID | PK | Đợt theo tuần |
| Mã chi nhánh | UUID | FK → Chi nhánh, NN | Phạm vi đăng ký |
| Từ ngày làm | DATE | NN | Đầu kỳ áp dụng |
| Đến ngày làm | DATE | NN | Cuối kỳ áp dụng |
| Mở đăng ký lúc | TIMESTAMPTZ | NN | Đợt mở |
| Hạn đăng ký lúc | TIMESTAMPTZ | NN | Deadline |
| Trạng thái | VARCHAR(25) | NN | CHUẨN_BỊ / MỞ / ĐÓNG |
| Tạo lúc | TIMESTAMPTZ | NN | Timer thứ Sáu |

### Bảng 08. Đăng ký lịch

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã đăng ký | UUID | PK | Mỗi nguyện vọng |
| Mã đợt | UUID | FK → Đợt đăng ký lịch, NN | Kỳ đăng ký |
| Mã nhân viên | UUID | FK → Nhân viên, NN | Người đăng ký |
| Ngày làm | DATE | NN | Ngày chọn |
| Mã ca | UUID | FK → Ca làm việc, NN | Ca mong muốn |
| Trạng thái | VARCHAR(30) | NN | NHÁP / HỢP_LỆ / CHƯA_HỢP_LỆ |
| Gửi lúc | TIMESTAMPTZ |  | Thời điểm hoàn thành |
| Sửa lúc | TIMESTAMPTZ |  | Sửa trước hạn |

### Bảng 09. Nhu cầu nhân sự

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã nhu cầu | UUID | PK | Nhu cầu chi tiết |
| Mã chi nhánh | UUID | FK → Chi nhánh, NN | Cửa hàng |
| Mã bộ phận | UUID | FK → Bộ phận, NN | Bộ phận |
| Mã ca | UUID | FK → Ca làm việc, NN | Ca cần người |
| Ngày làm | DATE | NN | Ngày cần người |
| Số người cần | INTEGER | NN; ≥0 | Nhu cầu đã xác định |
| Tham chiếu Sales Forecast | TEXT |  | Nguồn dữ liệu đầu vào |
| Người xác định | UUID | FK → Người dùng, NN | Quản lý ca |
| Cập nhật lúc | TIMESTAMPTZ | NN | Đối chiếu |

### Bảng 10. Lịch làm việc

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã lịch | UUID | PK | Mỗi bản phiên bản |
| Mã nhóm lịch | UUID | NN | Định danh chuỗi phiên bản |
| Mã chi nhánh | UUID | FK → Chi nhánh, NN | Cửa hàng |
| Mã đợt | UUID | FK → Đợt đăng ký lịch, NN | Kỳ làm |
| Số phiên bản | INTEGER | NN | 1,2,3… |
| Trạng thái | VARCHAR(40) | NN | NHÁP/CHỜ_DUYỆT/CẦN_SỬA/ĐÃ_DUYỆT/ĐÃ_CÔNG_BỐ |
| Người tạo | UUID | FK → Người dùng, NN | QL tạo |
| Tạo lúc | TIMESTAMPTZ | NN | Tạo bản |
| Công bố lúc | TIMESTAMPTZ |  | Mốc xem lịch |
| Chốt phản hồi lúc | TIMESTAMPTZ |  | Mốc theo dõi 30 phút |

### Bảng 11. Phân công lịch

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã phân công | UUID | PK | Phân công trong phiên bản |
| Mã lịch | UUID | FK → Lịch làm việc, NN | Phiên bản |
| Mã nhân viên | UUID | FK → Nhân viên, NN | Người làm |
| Ngày làm | DATE | NN | Ngày |
| Mã ca | UUID | FK → Ca làm việc, NN | Giờ/ca |
| Mã bộ phận | UUID | FK → Bộ phận, NN | Bắt buộc trùng bộ phận nhân viên |
| Mã chi nhánh thực hiện | UUID | FK → Chi nhánh, NN | Có thể khác chi nhánh quản lý khi viện trợ |
| Trạng thái | VARCHAR(30) | NN | DỰ_KIẾN/ĐANG_HIỆU_LỰC/THAY_THẾ |
| Mã yêu cầu viện trợ | UUID | FK → Yêu cầu viện trợ, nullable | Nguồn điều phối liên chi nhánh |

### Bảng 12. Phê duyệt lịch

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã phê duyệt | UUID | PK | Mỗi lần quyết định |
| Mã lịch | UUID | FK → Lịch làm việc, NN | Phiên bản được duyệt |
| Mã giám sát | UUID | FK → Người dùng, NN | Người có quyền |
| Quyết định | VARCHAR(25) | NN | DUYỆT / YÊU_CẦU_SỬA |
| Lý do | TEXT | NN khi yêu cầu sửa | Giải trình |
| Thực hiện lúc | TIMESTAMPTZ | NN | Thời gian |

### Bảng 13. Yêu cầu đổi ca

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã yêu cầu | UUID | PK | Yêu cầu |
| Mã phân công gốc | UUID | FK → Phân công lịch, NN | Ca cần đổi |
| Mã nhân viên yêu cầu | UUID | FK → Nhân viên, NN | Người gửi |
| Lý do | TEXT | NN | Nguyện vọng |
| Trạng thái | VARCHAR(35) | NN | CHỜ_XỬ_LÝ/ĐANG_TÌM/ĐÃ_DUYỆT/TỪ_CHỐI |
| Gửi lúc | TIMESTAMPTZ | NN | Xét hạn 30 phút |
| Quản lý xử lý | UUID | FK → Người dùng, nullable | Người xác nhận |
| Xử lý lúc | TIMESTAMPTZ |  | Thời điểm quyết định |
| Mã nhân viên thay | UUID | FK → Nhân viên, nullable | Kết quả xác nhận |

### Bảng 14. Lời mời nhận ca

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã lời mời | UUID | PK | Lời mời |
| Mã yêu cầu đổi ca | UUID | FK → Yêu cầu đổi ca, nullable | Nguồn thay ca |
| Mã sự cố | UUID | FK → Sự cố phát sinh, nullable | Nguồn sự cố |
| Mã nhân viên nhận mời | UUID | FK → Nhân viên, NN | Người nhận |
| Trạng thái | VARCHAR(25) | NN | CHỜ/ĐỒNG_Ý/TỪ_CHỐI/HẾT_HẠN |
| Gửi lúc | TIMESTAMPTZ | NN | Thời điểm gửi |
| Hết hạn lúc | TIMESTAMPTZ | NN | Được cấu hình |
| Phản hồi lúc | TIMESTAMPTZ |  | Thời điểm |
| Hợp lệ khi xác nhận | BOOLEAN |  | Kết quả kiểm tra lại |

### Bảng 15. Sự cố phát sinh

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã sự cố | UUID | PK | Sự cố |
| Mã phân công gốc | UUID | FK → Phân công lịch, NN | Ca bị ảnh hưởng |
| Mã nhân viên báo | UUID | FK → Nhân viên, NN | Người gặp sự cố |
| Nội dung | TEXT | NN | Mô tả |
| Trạng thái | VARCHAR(30) | NN | ĐÃ_BÁO/ĐANG_XỬ_LÝ/ĐÃ_GIẢI_QUYẾT/CHƯA_GIẢI_QUYẾT |
| Người thay được khai báo | UUID | FK → Nhân viên, nullable | NV tự tìm (chưa phê duyệt) |
| Báo lúc | TIMESTAMPTZ | NN | Đến ngày làm |
| Kết thúc lúc | TIMESTAMPTZ |  | Xử lý |

### Bảng 16. Yêu cầu viện trợ

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã yêu cầu viện trợ | UUID | PK | Yêu cầu |
| Chi nhánh cần hỗ trợ | UUID | FK → Chi nhánh, NN | Chi nhánh yêu cầu |
| Chi nhánh được đề nghị | UUID | FK → Chi nhánh, nullable | Đơn vị liên hệ |
| Mã bộ phận | UUID | FK → Bộ phận, NN | Đúng chuyên môn |
| Mã ca | UUID | FK → Ca làm việc, NN | Ca thiếu |
| Ngày làm | DATE | NN | Ngày |
| Số người cần | INTEGER | NN | Nhu cầu |
| Người gửi | UUID | FK → Người dùng, NN | Giám sát khu vực |
| Trạng thái | VARCHAR(30) | NN | MỚI/ĐÃ_GỬI/CÓ_KẾT_QUẢ/KHÔNG_ĐÁP_ỨNG |
| Kết quả | TEXT |  | Ghi nhận phối hợp |

### Bảng 17. Thông báo

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã thông báo | UUID | PK | Mã tin |
| Mã người nhận | UUID | FK → Người dùng, NN | Người nhận |
| Loại thông báo | VARCHAR(50) | NN | Form/Lịch/Đổi ca/Tìm người |
| Tiêu đề | VARCHAR(200) | NN | Tên |
| Nội dung | TEXT | NN | Chi tiết |
| Trạng thái gửi | VARCHAR(25) | NN | CHỜ/GỬI/THẤT_BẠI |
| Tạo lúc | TIMESTAMPTZ | NN | Nguồn hệ thống |
| Gửi lúc | TIMESTAMPTZ |  | Thời điểm |
| Mã chống gửi trùng | VARCHAR(120) | UQ, nullable | Idempotency key |

### Bảng 18. Lịch sử thay đổi

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa/ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã lịch sử | UUID | PK | Mã log |
| Mã người thực hiện | UUID | FK → Người dùng, nullable | System nếu NULL |
| Loại đối tượng | VARCHAR(80) | NN | Lịch/Phân công/Đổi ca… |
| Mã đối tượng | UUID | NN | Bản ghi ảnh hưởng |
| Thao tác | VARCHAR(40) | NN | CREATE/UPDATE/APPROVE… |
| Dữ liệu trước | JSONB |  | Snapshot |
| Dữ liệu sau | JSONB |  | Snapshot |
| Thời điểm | TIMESTAMPTZ | NN | Truy vết |

## 2.1. ERD quan hệ chính (sơ đồ mức logic)

Sơ đồ chia hai phần để dễ đọc khi in A4; các quan hệ FK bổ sung đã được mô tả trong bảng thuộc tính.

Hình 1. Quan hệ tài khoản – nhân viên – đăng ký – lập lịch – phê duyệt.

Hình 2. Quan hệ phân công – đổi ca – sự cố – lời mời – viện trợ – nhật ký.

## 2.2. Quan hệ cốt lõi và kiểm tra toàn vẹn

| Quan hệ | Cardinality | Ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| Bộ phận → Nhân viên | 1:N | Nhân viên có đúng 1 mã bộ phận (DR05 đã chỉnh). |
| Chi nhánh → Nhân viên | 1:N | Chi nhánh quản lý; phân công thực hiện chi nhánh khác chỉ khi được điều phối. |
| Nhân viên → Đăng ký lịch | 1:N | UQ(đợt, nhân viên, ngày, ca). |
| Đợt đăng ký → Lịch làm việc | 1:N | Một kỳ có nhiều phiên bản lịch; duy nhất (nhóm lịch, số phiên bản). |
| Lịch làm việc → Phân công lịch | 1:N | Lưu các phân công theo phiên bản, không lấy lịch nháp làm lịch có hiệu lực. |
| Lịch làm việc → Phê duyệt lịch | 1:N | Phê duyệt gắn với phiên bản cụ thể. |
| Phân công → Yêu cầu đổi ca / Sự cố | 1:N | Mỗi yêu cầu gắn ca đã công bố. |
| Yêu cầu đổi ca / Sự cố → Lời mời | 1:N | Mỗi lời mời thuộc đúng một trong hai nguồn. |
| Người dùng → Thông báo / Nhật ký | 1:N | Truy vết người nhận và người thao tác. |

## 2.3. Trạng thái, đầu vào/đầu ra

| Đối tượng | Trạng thái đề xuất | Sự kiện chuyển trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Đợt đăng ký | CHUẨN_BỊ → MỞ → ĐÓNG | Timer thứ Sáu; đến deadline |
| Đăng ký | NHÁP / CHƯA_HỢP_LỆ → HỢP_LỆ | NV gửi; backend kiểm tra |
| Lịch làm | NHÁP → CHỜ_DUYỆT → (CẦN_SỬA → CHỜ_DUYỆT)* → ĐÃ_DUYỆT → ĐÃ_CÔNG_BỐ | QL gửi; GS quyết định; backend công bố |
| Yêu cầu đổi ca | CHỜ_XỬ_LÝ → ĐANG_TÌM → ĐÃ_DUYỆT / TỪ_CHỐI | NV gửi; tìm người; QL xác nhận |
| Lời mời nhận ca | CHỜ → ĐỒNG_Ý / TỪ_CHỐI / HẾT_HẠN | NV phản hồi, hệ thống kiểm tra hợp lệ |
| Sự cố | ĐÃ_BÁO → ĐANG_XỬ_LÝ → ĐÃ_GIẢI_QUYẾT / CHƯA_GIẢI_QUYẾT | NV báo; QL xử lý |
| Viện trợ | MỚI → ĐÃ_GỬI → CÓ_KẾT_QUẢ / KHÔNG_ĐÁP_ỨNG | GS gửi, ghi nhận kết quả |

| Nghiệp vụ | Dữ liệu vào | Dữ liệu ra |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký | NV, kỳ, ngày, ca | Bản đăng ký hợp lệ / thông báo bổ sung |
| Tổng hợp nhu cầu | Đăng ký hợp lệ + nhu cầu QL | Báo cáo thiếu/đủ/thừa theo ca-bộ phận |
| Xếp lịch | Đăng ký, nhu cầu, kỹ năng, giờ làm, ràng buộc | Phương án hợp lệ / lý do không thể lập lịch |
| AI đánh giá | Các phương án đã qua kiểm tra luật | Nhận xét, so sánh; không tự thực thi |
| Phê duyệt | Phiên bản lịch + kết quả kiểm tra | Phê duyệt / yêu cầu điều chỉnh |
| Đổi ca | Phân công + lý do + lời mời phản hồi | Quyết định QL + phiên bản lịch mới |
| Sự cố | Ca bị ảnh hưởng + mô tả | Người thay / trạng thái chưa giải quyết |
| Viện trợ | Chi nhánh thiếu, bộ phận, ca, số lượng | Yêu cầu/kết quả liên hệ |

## 2.4. Các kiểm tra bắt buộc ở Backend/Database

•  Mỗi NV có 1 department_id duy nhất; bộ phận trong phân công bằng bộ phận gốc của NV.

•  Không được chọn ca trùng giờ theo khoảng thời gian thực; kiểm tra trên lịch có hiệu lực, không gom các phiên bản cũ vào lịch thực tế.

•  Chỉ GS đúng phạm vi được ghi quyết định phê duyệt; chỉ QL đúng phạm vi được xác nhận thay ca.

•  Chỉ công bố bản lịch có phê duyệt phù hợp; lưu thời điểm công bố và mốc phản hồi.

•  Cần kiểm tra giờ làm tối đa/số người/kỹ năng theo dữ liệu định mức cấu hình, không đặt hằng số tuỳ ý.

•  Khi hai lời mời cùng xác nhận, chạy trong transaction và chỉ cho phép một kết quả thay thế được QL xác nhận cho một vị trí.

•  Lời mời nhận ca có đúng một nguồn (yêu cầu đổi ca XOR sự cố), phản hồi không được xử lý sau khi hết hạn.

•  Mọi cập nhật lịch chính thức đi cùng audit log trong một transaction; không xóa lịch sử phiên bản.

•  Ngày giờ lưu dạng TIMESTAMPTZ theo UTC, hiển thị cho người dùng theo Asia/Ho_Chi_Minh.

Ghi chú: Phiên bản thiết kế CSDL mang tính logic. Khi Execute sẽ dùng tên cột không dấu, chuẩn hóa chỉ mục và quy định quyền CSDL phù hợp.

# 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN (WIREFRAME)

## 3.1. Danh sách màn hình và quyền truy cập

| ID | Màn hình | Vai trò | Thành phần và thao tác | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UI01 | Đăng nhập | Cả 3 vai trò | Tài khoản, mật khẩu, đăng nhập, cảnh báo | FR01–FR26; AC01 |
| UI02 | Tổng quan nhân viên | NV | Lịch sắp tới, đợt đăng ký, thông báo, trạng thái đổi ca | FR02, FR19–FR25 |
| UI03 | Đăng ký lịch làm | NV | Chọn tuần, chọn ngày/ca, sửa, gửi, xem lỗi | FR03–FR05 |
| UI04 | Lịch cá nhân & yêu cầu đổi ca | NV | Lịch theo tuần, chọn ca, gửi lý do, theo dõi | FR19–FR22 |
| UI05 | Lời mời nhận ca / Báo sự cố | NV | Chi tiết ca, xác nhận/từ chối, khai báo sự cố | FR23–FR25 |
| UI06 | Tổng quan quản lý | QL | Kỳ đăng ký, cảnh báo thiếu người, lịch chờ, đổi ca | FR06–FR10, FR22 |
| UI07 | Tổng hợp đăng ký / Nhu cầu nhân sự | QL | Lọc ngày/ca/bộ phận; nhập số lượng và nguồn forecast | FR06–FR09 |
| UI08 | Danh sách nhân viên đủ điều kiện | QL | Bộ lọc, thông tin kỹ năng, kết quả liên hệ | FR10–FR11 |
| UI09 | Lập lịch dự kiến + AI | QL | Bảng lịch, cảnh báo, tạo phương án, đánh giá AI | FR13–FR16 |
| UI10 | Lịch chờ phê duyệt / Phiên bản | QL | Danh sách phiên bản, lý do GS yêu cầu sửa, trình duyệt | FR17–FR18 |
| UI11 | Xử lý đổi ca / Sự cố | QL | Danh sách yêu cầu, ứng viên, kết quả, xác nhận | FR22–FR26 |
| UI12 | Tổng quan giám sát | GS | Tình trạng các chi nhánh, lịch chờ duyệt, thiếu người | FR12, FR18 |
| UI13 | Phê duyệt lịch | GS | Xem phiên bản và cảnh báo, duyệt/yêu cầu sửa + lý do | FR18–FR19 |
| UI14 | Viện trợ chi nhánh | GS | Tạo yêu cầu, chọn đơn vị, ghi nhận kết quả | FR12 |

## 3.2. Wireframe minh họa

Wireframe low-fidelity: bố cục dùng để xác nhận thông tin và hành vi, chưa quyết định màu sắc hay UI framework.

### UI03 – Đăng ký lịch làm (Nhân viên)

JOLLIBEE ¦ Đăng ký lịch ¦ Lịch của tôi ¦ Thông báo Đợt đăng ký: Tuần [dd/mm–dd/mm] Hạn: [ngày giờ] Ngày Ca mong muốn Trạng thái [Thứ 2] [Ca sáng v] [Chưa gửi] [Thứ 3] [Ca chiều v] [Chưa gửi] [+ Thêm nguyện vọng] [Lưu nháp] [Gửi đăng ký] Cảnh báo lỗi: [Các trường cần bổ sung / trùng giờ]

### UI07 – Tổng hợp đăng ký và nhu cầu nhân sự (Quản lý ca)

QUẢN LÝ CA ¦ Tổng hợp đăng ký ¦ Nhu cầu nhân sự Tuần [v] Ngày [v] Ca [v] Bộ phận [Bếp v] Ngày / Ca Đã đăng ký Nhu cầu Chênh lệch [dd/mm, sáng] 3 [4] -1 (Thiếu) Nguồn Sale Forecast: [Thông tin ghi chú / tệp tham chiếu] [Lưu nhu cầu] [Lọc nhân viên bổ sung] [Lập lịch]

### UI09 – Tạo lịch dự kiến và AI (Quản lý ca)

LẬP LỊCH ¦ Kỳ [v] ¦ Phiên bản V2 ¦ Trạng thái: NHÁP Bộ phận [v] Ngày [v] Ca [v] [Tạo phương án] Nhân viên Ca Đủ ràng buộc? Thao tác [NV01] [Ca sáng] ✓ Hợp lệ [Đổi] [NV02] [Ca chiều] ! Thiếu kỹ năng [Đổi] [Kiểm tra luật] [AI đánh giá] [Lưu nháp] [Trình duyệt] AI: Nhận xét phương án A/B; QL là người quyết định

### UI13 – Phê duyệt lịch (Giám sát khu vực)

GIÁM SÁT KHU VỰC ¦ Lịch chờ phê duyệt Chi nhánh [v] Tuần [v] Phiên bản: V2 Bảng phân công ... [Xem ràng buộc] [Lịch sử V1] Kiểm tra: đủ nhân sự ✓; đúng bộ phận ✓; trùng ca ✓ Lý do yêu cầu chỉnh sửa: [............................] [Yêu cầu điều chỉnh] [Phê duyệt] Sau phê duyệt hệ thống mới cho phép công bố

### UI11 – Xử lý đổi ca và sự cố (Quản lý ca)

QUẢN LÝ CA ¦ Yêu cầu đổi ca / Sự cố / Lời mời Yêu cầu #R12 ¦ NV A ¦ 13:00–17:00 ¦ Lý do... Tìm người thay [Kích hoạt] Hết hạn: [ngày giờ] Ứng viên Bộ phận Phản hồi Hợp lệ NV B Bếp Đồng ý ✓ NV C Bếp Chưa phản hồi - [Xem điều kiện] [Từ chối đổi ca] [Xác nhận thay đổi] Thông báo + ghi phiên bản lịch mới sau xác nhận

## 3.3. Quy tắc giao diện và kiểm soát chức năng

•  NV chỉ thấy ca, đăng ký, yêu cầu và thông báo của bản thân. Khi chọn “Đổi ca”, chỉ hiện các ca có trong lịch được công bố của NV.

•  Không hiển thị nút “Phê duyệt” cho QL; không hiển thị nút “Xác nhận đổi ca” cho NV hoặc GS.

•  Trạng thái và phiên bản lịch phải luôn hiển thị gần tên lịch để người dùng không chỉnh nhầm lịch cũ.

•  Cảnh báo hard constraints tách biệt với lời khuyên AI; kết quả AI không được hiển thị như “đã duyệt”.

•  Nút gửi yêu cầu đổi ca trong cửa sổ 30 phút; yêu cầu đã gửi trong hạn vẫn theo dõi sau 30 phút (DR17).

•  Các nút thay đổi dữ liệu chính thức cần bước xác nhận và hiển thị kết quả; dữ liệu từ Backend là nguồn chân lý.

# 4. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ

## 4.1. Tech Stack đề xuất (đơn giản, dễ giải trình)

| Lớp | Công nghệ | Vai trò | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite + TypeScript | Giao diện cho 3 vai trò | Tách component, dễ tổ chức màn hình và kiểm thử. |
| Backend | Node.js + Express + TypeScript | API, validation, phân quyền, rule engine, giao dịch | Cấu trúc request/response minh bạch, thống nhất ngôn ngữ với Frontend. |
| Database | PostgreSQL (Supabase-managed) | Lưu dữ liệu quan hệ bền vững, FK, transaction | Phù hợp 18 bảng và nghiệp vụ xác nhận đồng thời. |
| Authentication | Supabase Auth | Đăng nhập, session, JWT | Không tự lưu/mã hóa mật khẩu; Backend kiểm tra token và vai trò. |
| Workflow | n8n (hoặc workflow TP2 đã chạy) | Timer Thứ Sáu, thông báo, nhắc hạn | Tái sử dụng tích hợp ngoài, tránh viết lại workflow. |
| AI-assisted | API LLM gọi từ Backend | Giải thích/so sánh phương án hợp lệ | AI không được cấp quyền DB hay API phê duyệt. |
| Test | Vitest + Supertest + Playwright (đề xuất) | Unit, API và E2E | Bao phủ happy path và edge cases theo AC18. |
| Version control | Git / GitHub | Tối thiểu 15 commit | Đáp ứng yêu cầu Execute, giải trình được thay đổi. |

## 4.2. Luồng tích hợp ba lớp

## 4.3. API thiết kế ở mức endpoint – chưa viết mã

| Phương thức / Endpoint (đề xuất) | Vai trò | Chức năng | Điều kiện kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /auth/login | Tất cả | Đăng nhập Supabase Auth | JWT hợp lệ |
| GET /registration-periods/current | NV / QL | Lấy kỳ đang mở | Đúng chi nhánh |
| POST /registrations | NV | Gửi đăng ký ca | Trong hạn, đúng NV, không trùng |
| GET /registrations/summary | QL | Tổng hợp | Quyền theo chi nhánh |
| POST /staffing-requirements | QL | Nhập nhu cầu | Số người ≥ 0 |
| POST /schedules/generate | QL | Tạo phương án lịch | Hard constraints |
| POST /schedules/:id/ai-review | QL | AI đánh giá phương án | Không trả hành động phê duyệt |
| POST /schedules/:id/submit | QL | Trình duyệt | Lịch qua kiểm tra luật |
| POST /schedules/:id/decision | GS | Duyệt / yêu cầu chỉnh | GS có thẩm quyền |
| POST /schedules/:id/publish | Backend | Công bố | Đã có phê duyệt |
| POST /shift-change-requests | NV | Yêu cầu đổi ca | Đúng phân công và thời hạn |
| POST /replacement-invitations/:id/respond | NV | Phản hồi lời mời | Chưa hết hạn, đủ điều kiện |
| POST /shift-change-requests/:id/decision | QL | Xác nhận/từ chối đổi ca | Thẩm quyền; transaction |
| POST /incidents | NV | Báo sự cố | Đúng ca phân công |
| POST /support-requests | GS | Viện trợ nhân sự | Chi nhánh GS quản lý |

Ghi chú: Tất cả endpoint là đề xuất cấu trúc giao tiếp, không phải code; URL có thể đổi khi triển khai. /publish có thể là server action nội bộ không cần quyền gọi trực tiếp của người dùng.

## 4.4. Xác thực, phân quyền và an toàn dữ liệu

| Hạng mục | Thiết kế bắt buộc |
| --- | --- |
| Authentication | Dùng Supabase Auth phát JWT; Backend xác minh chữ ký, issuer, thời hạn. Không tin role do Frontend tự gửi. |
| RBAC | Vai trò lấy từ CSDL có kiểm soát; kiểm tra quyền theo hành động và chi nhánh; GS chỉ xem chi nhánh được giao. |
| CSDL | Backend sử dụng connection string trong biến môi trường; không public service-role hoặc mật khẩu DB cho browser. |
| Không trùng lịch | Backend tính khoảng giao nhau; DB transaction/lock tránh race condition khi đổi ca hoặc nhận ca. |
| XSS/SQL injection | Encode đầu ra; validate schema; truy vấn tham số hóa/ORM; không ghép SQL thô. |
| AI Guardrails | Ẩn thông tin cá nhân không cần thiết; giới hạn dữ liệu, số lần gọi; tuyệt đối không cho AI tự ghi lịch hoặc duyệt. |
| Webhook | Xác thực chữ ký/token; idempotency key; retry có giới hạn; không gửi trùng nhắc nhở. |
| Audit | Lưu actor/time/old/new và mã phiên bản; hạn chế sửa/xóa nhật ký. |
| Giờ làm | Mốc thời gian dùng UTC ở DB, hiển thị giờ Việt Nam; Timer lấy múi giờ chi nhánh phù hợp. |

## 4.5. Quy trình AI-assisted (không thay người quản lý)

Bước 1. Quản lý ca nhập nhu cầu từ Sales Forecast; backend nhận dữ liệu đăng ký, hồ sơ nhân viên.

Bước 2. Rule Engine tạo phương án đáp ứng tất cả điều kiện cứng (đúng bộ phận, không trùng lịch, số người và giới hạn giờ làm).

Bước 3. Chỉ phương án hợp lệ được chuyển đến dịch vụ AI để đánh giá mức độ cân đối và giải thích.

Bước 4. Quản lý ca chọn/chỉnh phương án; backend kiểm tra lại trước khi trình Giám sát khu vực.

Bước 5. Giám sát khu vực tự quyết định; AI không thể phê duyệt/công bố/chỉnh lịch chính thức.

# 5. PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

## 5.1. Quy ước

P0 = phải có để chạy luồng cốt lõi; P1 = cần cho quy trình To-Be đầy đủ; P2 = cải thiện trải nghiệm. SP = Story Point ước tính tương đối, không phải số ngày. Mỗi User Story có 2–3 Acceptance Criteria kiểm tra được.

| US | User Story (vai trò – nhu cầu) | Ưu tiên | SP | Căn cứ | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Hệ thống: Đăng nhập và phân quyền ba vai trò | P0 | 3 | AC01 | Đăng nhập đúng; NV không truy cập API duyệt lịch; QL/GS chỉ thấy chi nhánh được giao. |
| US02 | Hệ thống: Danh mục chi nhánh/bộ phận/nhân viên/mẫu ca | P0 | 5 | BR08; DR05 | Tạo hồ sơ NV có 1 bộ phận; không thể phân công sai bộ phận; dữ liệu lưu DB. |
| US03 | Hệ thống: Tạo đợt đăng ký tự động thứ Sáu | P0 | 3 | BR01; AC02 | Timer tạo 1 đợt/chi nhánh/kỳ; chạy lại không trùng; thời hạn đúng cấu hình. |
| US04 | Nhân viên: Xem đợt, nhập/sửa/gửi đăng ký | P0 | 5 | BR02–03; AC03–04 | Chọn ngày/ca; lỗi được chỉ rõ; lưu bản hợp lệ; không trùng đăng ký. |
| US05 | Hệ thống: Nhắc người chưa hoàn thành trước hạn 30 phút | P1 | 3 | BR04; AC05 | Chỉ người chưa hoàn thành được nhắc; không gửi lặp khi timer chạy lại. |
| US06 | Quản lý ca: Xem tổng hợp đăng ký hợp lệ | P0 | 3 | BR05; AC06 | Lọc theo ngày/ca/bộ phận; tổng khớp dữ liệu hợp lệ; loại đăng ký lỗi. |
| US07 | Quản lý ca: Nhập và cập nhật nhu cầu nhân sự | P0 | 3 | BR06 | Nhập số người cần + nguồn Sale Forecast; số ≥0; đúng chi nhánh. |
| US08 | Hệ thống: Đối chiếu nhu cầu thiếu/đủ/thừa | P0 | 3 | BR07; AC07 | Tính theo ca/bộ phận/ngày; đưa đúng trạng thái chênh lệch. |
| US09 | Hệ thống: Lọc nhân sự đủ điều kiện bổ sung | P1 | 5 | BR08 | Chỉ cùng bộ phận; không trùng thời gian; đáp ứng kỹ năng/giới hạn cấu hình. |
| US10 | Quản lý ca: Ghi nhận kết quả liên hệ nhân sự nội bộ | P1 | 2 | BPMN | Ghi có nhận/không nhận; lịch sử lưu; không auto xác nhận thay quản lý. |
| US11 | Giám sát khu vực: Lập yêu cầu viện trợ liên chi nhánh | P1 | 3 | DR27–29 | Nhập chi nhánh/ca/bộ phận/số người; lưu kết quả; không làm đổi bộ phận NV. |
| US12 | Hệ thống: Sinh các phương án lịch dự kiến hợp lệ | P0 | 8 | BR08–09; AC08 | Không trùng ca; đúng bộ phận; đủ định biên đã cấu hình; báo thiếu dữ liệu khi chưa giải được. [CẬP NHẬT] Cho lưu bản nháp thiếu người; chỉ chặn trình phê duyệt khi chưa đủ định biên. |
| US13 | Quản lý ca: Xem AI đánh giá phương án | P1 | 5 | BR10; AC09 | Chỉ nhận phương án đã qua luật; AI giải thích; không có quyền duyệt hay tự ghi DB. |
| US14 | Quản lý ca: Điều chỉnh lịch và kiểm tra lại ràng buộc | P0 | 5 | BR09–11; AC10 | Chỉnh người/ca; hiển thị lỗi; chặn trình khi hard constraint thất bại. |
| US15 | Quản lý ca: Trình phiên bản lịch để phê duyệt | P0 | 3 | BR11 | Chỉ lịch hợp lệ được trình; ghi version và thời gian; không chỉnh trực tiếp bản đang duyệt. |
| US16 | Giám sát khu vực: Duyệt hoặc yêu cầu điều chỉnh lịch | P0 | 5 | BR12–13; AC11 | Phê duyệt làm lịch đủ điều kiện công bố; yêu cầu sửa ghi lý do; lưu lịch sử. |
| US17 | Hệ thống: Công bố lịch đã duyệt đến NV | P0 | 3 | BR13–14 | Chưa duyệt không công bố; NV xem đúng ca; thông báo chính xác. |
| US18 | Hệ thống: Theo dõi 30 phút phản hồi và lưu phiên bản | P1 | 3 | BR14, BR18; AC15 | Sau 30 phút lưu snapshot; không xóa yêu cầu đã gửi hợp lệ đang chờ. |
| US19 | Nhân viên: Gửi yêu cầu đổi ca từ lịch cá nhân | P0 | 3 | BR14, BR17; AC12 | Chỉ chọn phân công bản thân; nộp trong cửa sổ; lưu lý do/trạng thái. |
| US20 | Hệ thống: Tìm ứng viên thay ca và gửi lời mời | P1 | 5 | BR08, BR15; AC13 | Lọc đúng bộ phận/ca/giờ; gửi lời mời; không gửi trùng. |
| US21 | Nhân viên: Phản hồi lời mời nhận ca | P1 | 5 | BR15; AC13 | Đồng ý/từ chối; kiểm tra lại thời gian; nhận đồng thời không tạo phân công trùng. |
| US22 | Hệ thống: Thông báo hết hạn không tìm được người | P1 | 3 | BR16; AC14 | Đến hạn không có chấp nhận hợp lệ → báo QL; có kết quả → không báo sai. |
| US23 | Quản lý ca: Xác nhận/từ chối phương án đổi ca | P0 | 5 | BR17; AC12 | Chỉ QL có quyền; xác nhận hợp lệ mới thay lịch; từ chối giữ lịch gốc. |
| US24 | Nhân viên: Báo sự cố và khai báo người tự tìm được | P1 | 3 | Kịch bản 5 | Lưu mô tả/ca/giờ; QL nhận được; nhân viên đề xuất không tự thay lịch. |
| US25 | Hệ thống: Lưu phiên bản, audit và cập nhật nguyên tử | P0 | 5 | BR18; AC15–16 | Refresh dữ liệu còn; nhật ký trước/sau; lỗi giữa chừng rollback. |
| US26 | Hệ thống: Tích hợp n8n/Webhook và kiểm thử tự động | P0 | 8 | AC17–18 | Ít nhất một tích hợp chạy; unit/API/E2E với happy & edge cases; bí mật không nằm Frontend. |
| US27 | Nhóm phát triển: Quản lý Git và nhật ký phát triển | P0 | 2 | AC19 | ≥15 commit thực, thông điệp rõ; README hướng dẫn chạy và cấu trúc repo. |

## 5.2. Thứ tự triển khai và phụ thuộc

| Đợt | Mục tiêu | US cần hoàn thành | Đầu ra kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 – Nền tảng | Auth, dữ liệu gốc, đăng ký | US01–US04, US25 (phần nền) | Có đăng nhập, lưu nhân viên/đăng ký bền vững. |
| S2 – Xếp lịch | Tổng hợp, nhu cầu, rule engine, lịch dự kiến | US06–US09, US12, US14 | Tạo phương án hợp lệ, phát hiện thiếu/trùng. |
| S3 – Duyệt và công bố | Quản lý phiên bản, phê duyệt, công bố | US15–US18 | Quy trình từ đăng ký đến lịch công bố thông suốt. |
| S4 – Đổi ca, sự cố, ngoại lệ | Đổi ca; lời mời; liên chi nhánh | US10–US11, US19–US24 | Một ca đổi hợp lệ/không tìm được đều xử lý đúng. |
| S5 – Tích hợp, AI, kiểm thử | AI-assisted, workflow, test, Git | US05, US13, US26–US27 | Tích hợp thành công, kiểm thử và tài liệu bảo vệ. |

Ghi chú: Sắp xếp có thể chạy xen kẽ; các chức năng AI và thông báo không nên làm trước khi logic tính hợp lệ + dữ liệu chạy ổn định.

## 5.3. Gợi ý phân công thành viên

| Vị trí công việc | Đầu việc | Minh chứng |
| --- | --- | --- |
| Thành viên A – BA/QA | BR/DR, traceability BPMN, test case, rà soát UI | Danh sách yêu cầu, matrix FR–BR–US, kết quả test |
| Thành viên B – Frontend | 14 màn hình, phân quyền giao diện, wireframe UI | Component, ảnh UI, demo theo 3 vai trò |
| Thành viên C – Database/Backend | 18 bảng, API, auth, RBAC, logic điều kiện cứng | Schema, API tests, dữ liệu demo |
| Thành viên D – Workflow/AI/Integration | n8n, timer, thông báo, AI đánh giá, guardrails | Workflow export, webhook test, sample AI outputs |
| Cả nhóm | Review PR, tối thiểu 15 commit và bảo vệ | Lịch sử Git thật, từng người giải thích phần mình làm |

## 5.4. Ma trận truy vết – 18 Business Rules

| BR | FR | US | Màn hình | Bảng dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR01 | FR01–02 | US03 | UI03 | Đợt đăng ký/Thông báo |
| BR02–03 | FR03–04 | US04 | UI03 | Đăng ký lịch |
| BR04 | FR05 | US05 | UI02–03 | Đợt đăng ký/Thông báo |
| BR05 | FR06 | US06 | UI07 | Đăng ký lịch |
| BR06 | FR07 | US07 | UI07 | Nhu cầu nhân sự |
| BR07 | FR08–09 | US08 | UI07 | Nhu cầu nhân sự |
| BR08 | FR10, FR24 | US09, US20 | UI08, UI11 | Nhân viên, Phân công, Lời mời |
| BR09 | FR13, FR15–16 | US12, US14 | UI09 | Lịch làm, Phân công |
| BR10 | FR14, FR16 | US13–14 | UI09 | Lịch làm |
| BR11 | FR15, FR17 | US14–15 | UI09–10 | Lịch làm |
| BR12 | FR18 | US16 | UI13 | Phê duyệt lịch |
| BR13 | FR18–19 | US16–17 | UI13, UI04 | Lịch làm, Phê duyệt |
| BR14 | FR20–21 | US18–19 | UI04 | Lịch làm, Yêu cầu đổi ca |
| BR15 | FR24–25 | US20–21 | UI05, UI11 | Lời mời nhận ca |
| BR16 | FR25 | US22 | UI11 | Thông báo/Lời mời |
| BR17 | FR22, FR25–26 | US23 | UI11 | Yêu cầu đổi ca, Lịch làm |
| BR18 | FR21, FR26 | US25 | UI10–11 | Lịch làm, Lịch sử thay đổi |

## 5.5. Bộ kịch bản test trọng yếu

| Test | Tình huống | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| T01 | Đăng nhập đúng/sai quyền | NV gọi duyệt lịch phải bị từ chối (403). |
| T02 | Tạo kỳ hằng tuần | Chạy timer hai lần vẫn chỉ tạo một đợt. |
| T03 | Đăng ký thiếu trường | Thông báo trường lỗi và không tổng hợp như hợp lệ. |
| T04 | Đăng ký trùng | Một NV/ca/ngày/kỳ không bị lưu hai dòng. |
| T05 | Nhắc hạn | Đúng T-30 phút chỉ gửi người chưa hoàn thành. |
| T06 | Thiếu người | Số đăng ký 2, nhu cầu 3 → thiếu 1. |
| T07 | Sai bộ phận | NV Bếp không được xếp vào ca Thu ngân. |
| T08 | Trùng lịch | Một NV được gán hai ca chồng thời gian → từ chối. |
| T09 | AI gợi ý sai | Nếu AI nêu phương án vi phạm luật → không được áp dụng. |
| T10 | Duyệt và công bố | Lịch chờ duyệt không thể công bố. |
| T11 | GS yêu cầu điều chỉnh | Tạo phiên bản mới, giữ lịch sử duyệt cũ. |
| T12 | Sau 30 phút | Yêu cầu đã gửi trong hạn tiếp tục tồn tại chờ QL. |
| T13 | Lời mời đồng thời | Hai người cùng bấm Đồng ý → chỉ một phương án thay có hiệu lực sau QL xác nhận. |
| T14 | Hết hạn tìm người | Không có người hợp lệ → báo QL chính xác một lần. |
| T15 | Đổi ca bị từ chối | Không làm đổi lịch chính thức. |
| T16 | Cập nhật lỗi giữa chừng | Rollback cập nhật lịch và log trong transaction. |
| T17 | Viện trợ đúng bộ phận | NV hỗ trợ thuộc đúng bộ phận dù làm chi nhánh khác. |
| T18 | Lưu bền vững | Khởi động lại ứng dụng vẫn còn dữ liệu và lịch sử. |

# 6. CÁC QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ ĐÃ CHỐT VÀ RỦI RO CẦN THEO DÕI

| Nội dung | Quyết định/cách xử lý |
| --- | --- |
| Một NV chỉ một bộ phận | ĐÃ CHỐT từ nhóm; FK Nhân viên → Bộ phận; không cho xếp ca bộ phận khác. |
| Giới hạn giờ làm và kỹ năng | Rule-based dựa trên định mức được cấu hình; chưa áp đặt ngưỡng số cụ thể. |
| Phản hồi 30 phút | Hết giờ lưu trạng thái và phiên bản; yêu cầu gửi đúng hạn còn đang xử lý được bảo toàn (DR17). |
| Quyết định của GS/QL | GS duyệt lịch; QL xác nhận đổi ca. Không chuyển quyền cho AI. |
| Vai trò nhân viên viện trợ | Bộ phận không đổi; phân công ghi rõ chi nhánh thực hiện. |
| Khi hết hạn không có người thay | Báo QL theo BR16; không tự xác nhận thay thế không hợp lệ. |
| Sự cố đúng ngày làm | Luồng báo sự cố và tìm người thay vẫn tồn tại; thời hạn cụ thể theo tình huống cấu hình. |
| Cách tính 10 luồng phê duyệt | Đã lập 10 kịch bản quyết định/phê duyệt từ To-Be; không bịa ra 10 gateway độc lập. |

# 7. BỘ CÂU HỎI VẤN ĐÁP BẢO VỆ

1. Vì sao không đưa mỗi BPMN Task thành một màn hình?

Trả lời: Vì BPMN mô tả hoạt động nghiệp vụ, còn UI gom tác vụ theo nhu cầu người dùng. Một màn hình tạo lịch có thể phục vụ kiểm tra, gợi ý và điều chỉnh nhiều Task; cần traceability FR–BR–US.

2. Tại sao AI không trực tiếp tạo lịch có hiệu lực?

Trả lời: Hard Constraints phải kiểm tra bằng luật xác định. AI chỉ so sánh và giải thích các phương án hợp lệ; quyền kiểm tra, chọn lịch của QL và phê duyệt của GS phải giữ nguyên.

3. Vì sao tách lịch và phân công thành hai bảng?

Trả lời: Một phiên bản lịch gồm nhiều phân công 1:N. Tách giúp lưu phiên bản, duyệt theo version và xác định ai làm ca nào để xử lý đổi ca.

4. Vì sao một nhân viên chỉ một bộ phận nhưng có nhiều kỹ năng?

Trả lời: Bộ phận là đơn vị công tác (FK duy nhất ở nhân viên), kỹ năng là thuộc tính bổ sung trong chính bộ phận đó; hệ thống không cho phân công chéo bộ phận.

5. Hết 30 phút có tự động từ chối yêu cầu không?

Trả lời: Không. Timer lưu trạng thái/phiên bản. Yêu cầu đã gửi hợp lệ trong hạn vẫn chờ QL quyết định; không thay đổi lịch chính thức trái BR17.

6. Làm sao xử lý hai nhân viên đồng ý nhận cùng một ca?

Trả lời: Backend kiểm tra lại điều kiện trong transaction, dùng khóa/điều kiện cập nhật duy nhất cho vị trí cần thay; chỉ sau QL xác nhận mới cập nhật lịch chính thức.

7. Tại sao dùng workflow ngoài?

Trả lời: Để tái sử dụng timer và thông báo từ TP2; nhưng Backend/CSDL giữ trạng thái nghiệp vụ và kiểm soát quyền, không dùng n8n làm nguồn sự thật.

8. Mô hình có 10 luồng phê duyệt không?

Trả lời: Hồ sơ có 10 kịch bản kiểm thử đường đi qua các XOR và điểm quyết định hiện có. Không tuyên bố sơ đồ có 10 approval gateway riêng; nếu rubric bắt buộc 10 cơ chế độc lập, phải làm rõ với GV, không tự sửa To-Be.

# PHỤ LỤC: DANH MỤC TÀI LIỆU CĂN CỨ

•  I.INTENT(1).docx – Phiếu Intent 7 mục, 18 Business Rules, các Acceptance Criteria.

•  Nhom5_BPMN_Jolibee_Tobe(2).drawio – BPMN To-Be, các Task, Gateway, Timer, ngoại lệ.

•  Nhom5_PhanTichTuDongHoa(4).docx – Bài 3.1, phân loại hoạt động a/b/c.

•  MIS3047_DoAnCuoiKy_TP3_DUE_v2.pdf – sản phẩm Design và yêu cầu kỹ thuật ứng dụng.

•  Các quyết định người dùng trong hội thoại: DR01–DR29; DR05 sửa thành mỗi NV chỉ một bộ phận.

— HẾT HỒ SƠ BÀI 5.2 —

# PHỤ LỤC CẬP NHẬT NGHIỆP VỤ – CHỐT TRƯỚC GIAI ĐOẠN EXECUTE

Phụ lục này ghi nhận các quyết định nghiệp vụ mới do nhóm xác nhận sau khi hoàn thiện phiên bản gốc. Khi có khác biệt về thời gian đăng ký, cấp độ nhân viên, Crew Leader, nhu cầu nhân sự hoặc cách xử lý thiếu người, ưu tiên áp dụng phụ lục này; các phần còn lại của tài liệu gốc giữ nguyên hiệu lực.

## A. Quy tắc đã được nhóm xác nhận

| Hạng mục | Quy tắc/diễn giải đã chốt |
| --- | --- |
| Kỳ đăng ký | Đăng ký cho tuần kế tiếp (thứ Hai đến Chủ nhật). Mở lúc 15:00 thứ Sáu và đóng lúc 12:00 Chủ nhật, theo múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh. Nhắc người chưa hoàn thành lúc 11:30 Chủ nhật. |
| Dữ liệu nhân viên | Có giao diện cho quản lý ca quản lý/cập nhật hồ sơ nhân viên, bộ phận, cấp độ, kỹ năng và giới hạn giờ làm theo phạm vi được cấp; dữ liệu mẫu dùng cho kiểm thử không thay thế dữ liệu thật. |
| Bốn cấp độ nhân viên | MỚI, THƯỜNG, CREW_TRAINING, CREW_LEADER. Không có cấp độ “nhân viên lâu năm” riêng. Cấp độ là thuộc tính nhân viên, KHÔNG phải vai trò phân quyền; hệ thống vẫn có ba vai trò Nhân viên, Quản lý ca, Giám sát khu vực. |
| Crew Leader | Crew Leader làm full-time, có lịch do quản lý thiết lập trước và KHÔNG gửi đăng ký nguyện vọng vào thứ Sáu. Hệ thống vẫn phải kiểm tra ngày nghỉ, giờ làm và trùng lịch; không mặc định Crew Leader có mặt ở tất cả các ca. |
| Nhu cầu nhân sự | Số lượng nhân sự quản lý ca nhập theo ngày/ca/bộ phận KHÔNG bao gồm Crew Leader. Không trừ Crew Leader khỏi nhu cầu này; nếu cần hiển thị tổng người có mặt, tính riêng Crew Leader đã phân công. |
| Ưu tiên phân công | Chỉ cân bằng ba cấp độ MỚI, THƯỜNG, CREW_TRAINING. Sau khi lọc điều kiện bắt buộc, ưu tiên CREW_TRAINING → THƯỜNG → MỚI. Hạn chế tập trung nhiều nhân viên mới trong một ca và hiển thị cảnh báo cho quản lý; KHÔNG đặt tỷ lệ cứng hoặc tự động loại phương án chỉ vì tỷ lệ nhân viên mới. |
| Thiếu nhân sự | Vẫn cho phép tạo/lưu bản nháp lịch với các phân công hợp lệ đã có, hiển thị số nhân viên còn thiếu và hỗ trợ tìm bổ sung. Không cho chuyển bản nháp chưa đáp ứng định biên/ràng buộc bắt buộc sang trạng thái chờ phê duyệt. |
| Quy trình phát triển | Triển khai và kiểm thử từng chức năng, không sinh toàn bộ ứng dụng trong một lần. Quyết định cuối về lịch vẫn do quản lý ca và giám sát khu vực theo quy trình hiện hành. |

## B. Các điểm chưa chốt – không để công cụ AI tự suy đoán

| Hạng mục | Quy tắc/diễn giải đã chốt |
| --- | --- |
| Cảnh báo nhiều nhân viên mới | Quy tắc mới: cảnh báo khi ca có nhiều nhân viên mới và không có Crew Training; ngưỡng “nhiều” vẫn cần cấu hình. Giai đoạn đầu có thể hiển thị nhận xét/cảnh báo định tính; trước khi code cảnh báo tự động cần chốt công thức hoặc điều kiện kích hoạt, tránh để AI tự đặt ngưỡng. |
| Cân bằng nhiều tiêu chí | Khi có nhiều ứng viên cùng cấp độ, chưa chốt thứ tự phụ theo tổng giờ đã phân công, nguyện vọng, kinh nghiệm hay tiêu chí công bằng. Không tự giả định thứ tự này. |
| Lịch Crew Leader | Cần chốt cơ chế tạo lịch full-time, lịch nghỉ 4 ngày/tháng (nếu áp dụng như ràng buộc hay chỉ thông lệ), và quyền điều chỉnh trước khi triển khai module này. |
| Thông báo và đổi ca | Thời hạn phản hồi lời mời nhận ca, cách xử lý nhiều người đồng ý và các trường hợp sự cố khẩn cấp cần đặc tả chi tiết khi đến module tương ứng. |

## C. Tác động kỹ thuật đối với Design và Vibecoding

| Hạng mục | Quy tắc/diễn giải đã chốt |
| --- | --- |
| CSDL Nhân viên | Bổ sung hoặc chuẩn hóa trường cap_do_nhan_vien dạng ENUM/CHECK gồm MOI, THUONG, CREW_TRAINING, CREW_LEADER; giữ vai_tro_he_thong riêng. Ghi nhận giới hạn giờ làm và lịch Crew Leader; có thể lưu theo bảng phân công/lịch hiện có, không nhất thiết tạo bảng mới. |
| Đợt đăng ký | Lưu start_at và end_at dạng timestamp có timezone; xác định tuần làm việc từ thứ Hai đến Chủ nhật của tuần tiếp theo. Scheduler idempotent, không tạo trùng kỳ. Chặn CREW_LEADER gửi đăng ký nguyện vọng từ cả UI lẫn API. |
| Nhu cầu và so sánh | Nhu cầu quản lý nhập = nhu cầu của ba cấp độ không bao gồm Crew Leader. Chênh lệch = số nhân viên hợp lệ thuộc ba cấp độ được phân công - nhu cầu; hiển thị Crew Leader riêng. |
| Bộ máy xếp lịch | Lọc điều kiện cứng (đúng bộ phận, đủ kỹ năng, không trùng thời gian, giới hạn giờ làm), sau đó sắp ưu tiên CREW_TRAINING > THUONG > MOI; sinh và lưu bản nháp, kiểm tra thiếu/đủ. Không dùng AI để bỏ qua kiểm tra cứng. |
| Phê duyệt | Chặn API submit-for-approval nếu bản nháp còn thiếu người hoặc vi phạm ràng buộc bắt buộc; vẫn cho quản lý xem, lưu và chỉnh sửa bản nháp thiếu người. |
| Giao diện | Bổ sung trường cấp độ trong hồ sơ nhân viên, nhãn riêng Crew Leader, thông báo số lượng còn thiếu và cảnh báo cân bằng cấp độ trong màn hình xếp lịch. |
| Kiểm thử bổ sung | Kiểm tra mở form thứ Sáu 15:00, đóng Chủ nhật 12:00, nhắc 11:30; Crew Leader không đăng ký; nhu cầu không trừ Crew Leader; thứ tự ưu tiên ba cấp độ; lưu nháp thiếu người và chặn trình duyệt; kiểm tra ngày nghỉ/trùng lịch Crew Leader. |

## D. Thứ tự thực hiện đề xuất

1. Khởi tạo dự án, xác thực và phân quyền → 2. Quản lý nhân viên, bộ phận, kỹ năng, cấp độ → 3. Mẫu ca và lịch Crew Leader → 4. Kỳ đăng ký, biểu mẫu và nhắc hạn → 5. Nhu cầu nhân sự và tổng hợp → 6. Sinh/điều chỉnh bản nháp lịch → 7. Phê duyệt và công bố → 8. Đổi ca, sự cố, viện trợ → 9. AI đánh giá phương án và kiểm thử tổng thể. Mỗi bước cần chạy được, có kiểm thử và commit trước khi chuyển bước.

# PHỤ LỤC CHỐT NGHIỆP VỤ VÀ AI-ASSISTED – ÁP DỤNG KHI VIBECODE

Phiên bản bổ sung cuối cùng cho giai đoạn triển khai. Phụ lục này có hiệu lực ưu tiên khi nội dung trước đó diễn đạt khác. Giữ nguyên các yêu cầu khác của tài liệu gốc và phụ lục cập nhật trước đó.

## 1. Các quyết định đã thống nhất

| Mục | Đặc tả triển khai |
| --- | --- |
| Đăng ký tuần | Mở thứ Sáu 15:00, đóng Chủ nhật 12:00, cho tuần thứ Hai–Chủ nhật kế tiếp; nhắc người chưa gửi lúc Chủ nhật 11:30. Múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh. |
| Cấp độ nhân viên | Bốn cấp độ: Nhân viên mới, Nhân viên thường, Crew Training, Crew Leader. Đây là cấp độ kỹ năng, KHÔNG phải vai trò đăng nhập. |
| Crew Leader | Làm full-time, quản lý nhập lịch làm và ngày nghỉ riêng; không tham gia biểu mẫu đăng ký hằng tuần. Không giả định có mặt ở mọi ca. |
| Nhu cầu nhân sự | Quản lý ca nhập số lượng nhân viên cần bổ sung theo ngày/ca/bộ phận; KHÔNG bao gồm Crew Leader. Ví dụ: nhu cầu 5 và Crew Leader làm ca đó = tổng 6 người. |
| Ưu tiên xếp lịch | Crew Training → Nhân viên thường → Nhân viên mới là ưu tiên mềm, không thay thế kiểm tra điều kiện cứng và không tạo tỷ lệ cố định. |
| Cảnh báo cơ cấu | Cảnh báo khi ca có NHIỀU nhân viên mới VÀ KHÔNG CÓ Crew Training. Đây là cảnh báo mềm, không tự chặn lịch. |
| Thiếu nhân sự | Lưu bản nháp và hiển thị số thiếu; không được gửi phê duyệt nếu chưa đáp ứng các điều kiện bắt buộc. |
| Quyền quyết định | Hệ thống kiểm tra luật; AI đánh giá/đề xuất; quản lý ca quyết định; giám sát khu vực phê duyệt; chỉ công bố sau phê duyệt. |

## 2. Luồng bắt buộc sau khi tạo lịch dự kiến

1. Hệ thống tạo lịch dự kiến từ nhu cầu, đăng ký, hồ sơ nhân viên và lịch Crew Leader; kiểm tra điều kiện cứng bằng Backend.

2. Hệ thống lưu phiên bản nháp, danh sách ca thiếu người, lỗi ràng buộc và cảnh báo cơ cấu.

3. AI đánh giá lịch vừa tạo: phân bố cấp độ nhân viên, nguyện vọng đăng ký, cảnh báo ca nhiều nhân viên mới nhưng không có Crew Training, điểm cần cân đối; trình bày lý do dễ hiểu.

4. Quản lý ca xem đánh giá và chọn giữ nguyên hoặc yêu cầu điều chỉnh.

5. Nếu điều chỉnh, AI đề xuất một hoặc nhiều phương án thay đổi kèm lý do và tác động; phương án chỉ là đề xuất, chưa được áp dụng.

6. Nếu quản lý chấp nhận một phương án, Backend kiểm tra điều kiện cứng rồi mới cập nhật phiên bản nháp. Nếu không chấp nhận, quản lý sửa thủ công; Backend kiểm tra tương tự.

7. Sau mỗi thay đổi, đánh giá lại bản nháp và cảnh báo; chỉ cho phép trình giám sát khu vực khi đã đạt tất cả điều kiện bắt buộc.

8. Giám sát khu vực phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa; chỉ lịch được duyệt mới công bố cho nhân viên. Mọi lần thay đổi đều lưu lịch sử.

## 3. Phân biệt cảnh báo mềm và điều kiện cứng

• Điều kiện cứng: đúng bộ phận, đủ kỹ năng cho vị trí, không trùng thời gian, không vượt giới hạn giờ làm, đáp ứng định biên đã cấu hình theo ngày/ca/bộ phận và các điều kiện hợp lệ khác trong BR08–BR09.

• Điều kiện mềm: ưu tiên cấp độ, cân bằng kinh nghiệm, nguyện vọng đăng ký, cảnh báo cơ cấu. Không dùng AI để bỏ qua điều kiện cứng.

• Điều kiện cảnh báo đã thống nhất là tổ hợp “nhiều nhân viên mới” VÀ “không có Crew Training”; không cảnh báo chỉ vì thiếu Crew Training khi ca không có nhiều nhân viên mới.

## 4. Điểm chưa chốt và cách xử lý an toàn

• Nhóm chưa chốt con số/ngưỡng xác định “nhiều nhân viên mới”. Phải đưa ngưỡng vào cấu hình quản lý (không hard-code tỷ lệ); trước khi cấu hình, hiển thị trạng thái “chưa thiết lập ngưỡng cảnh báo”, không tự suy đoán.

• Chưa chốt tiêu chí phụ khi nhiều người cùng cấp độ; dùng thứ tự ổn định để chạy demo, ghi rõ là lựa chọn kỹ thuật tạm thời, không phải quy tắc nhân sự đã duyệt.

• Lịch nghỉ Crew Leader do quản lý nhập; không tự sinh ngày nghỉ hay tự gán Crew Leader vào mọi ca.

## 5. Đặc tả chức năng, dữ liệu và API bổ sung

| Mục | Đặc tả triển khai |
| --- | --- |
| Dữ liệu | Employee.skill_level enum NEW, REGULAR, CREW_TRAINING, CREW_LEADER; Employee.department_id và giới hạn giờ làm; CrewLeaderShift(employee_id, shift_id, date, status) hoặc bảng assignment có nguồn CREW_LEADER; staffing_requirement excludes_crew_leader=true; warning_config.new_employee_count_threshold nullable. |
| Cảnh báo | Đếm NEW và CREW_TRAINING theo từng ca. Khi threshold được cấu hình, warn = new_count >= threshold AND crew_training_count = 0; cảnh báo không làm schedule.invalid. Nếu threshold chưa cấu hình, hiển thị “chưa cấu hình” thay vì tự đặt giá trị. |
| AI đánh giá | POST /api/schedules/:id/ai-evaluation: Backend gửi bản tóm tắt lịch, nhu cầu, cơ cấu cấp độ, cảnh báo và nguyện vọng; nhận nhận xét có cấu trúc; lưu evaluation và phiên bản lịch được đánh giá. |
| AI đề xuất | POST /api/schedules/:id/ai-suggestions: nhận mục tiêu điều chỉnh của quản lý; AI trả danh sách đề xuất có nhân viên/ca trước-sau, lý do, tác động; Backend xác thực ID, quyền và điều kiện cứng trước khi hiển thị “có thể áp dụng”. |
| Chấp nhận gợi ý | POST /api/schedules/:id/apply-suggestion: yêu cầu quyền quản lý ca, suggestion_id, expected_version; xác thực lại mọi ràng buộc trong transaction; tạo phiên bản nháp mới; không sửa lịch đã công bố. |
| Chỉnh thủ công | PATCH /api/schedules/:id/draft-assignments: kiểm tra quyền, expected_version, điều kiện cứng; tạo phiên bản nháp mới và audit log. |
| Phê duyệt | POST /api/schedules/:id/submit-for-approval: chỉ khi không thiếu định biên và không vi phạm điều kiện cứng; cảnh báo mềm vẫn có thể gửi kèm ghi chú. |
| Fallback AI | Khi AI API lỗi/timeout/thiếu khóa: Backend vẫn sinh lịch và kiểm tra luật; UI thông báo AI tạm không khả dụng, cho quản lý tiếp tục kiểm tra/chỉnh thủ công. Không giả mạo nhận xét AI. |
| Bảo mật | Khóa AI API chỉ lưu phía server; kiểm tra phân quyền ở Backend; không tin đầu ra AI; mọi thay đổi cần xác nhận của quản lý; lưu audit và version. |

## 6. Test cases ưu tiên trước khi triển khai giao diện hoàn chỉnh

• TC-AI01: Tạo lịch → tự kích hoạt bước đánh giá AI; hiển thị đúng version đã đánh giá.

• TC-AI02: Ca có 3 NEW, 0 CREW_TRAINING, threshold=3 → có cảnh báo; threshold=4 → không cảnh báo.

• TC-AI03: Ca có 3 NEW và 1 CREW_TRAINING, threshold=3 → không cảnh báo theo quy tắc này.

• TC-AI04: AI đề xuất đổi người tạo trùng ca → Backend từ chối áp dụng, không thay đổi lịch.

• TC-AI05: Quản lý không chọn gợi ý → chỉnh thủ công hợp lệ → lưu phiên bản mới và audit.

• TC-AI06: Lịch thiếu người → được lưu nháp, bị chặn submit-for-approval.

• TC-AI07: Nhu cầu 5 + 1 Crew Leader → hiển thị 5 nhân viên cần phân công, tổng nhân sự ca 6.

• TC-AI08: AI API thất bại → không chặn thao tác thủ công; thông báo rõ trạng thái.

• TC-AI09: Người không có quyền quản lý không thể áp dụng đề xuất hoặc sửa bản nháp.

• TC-AI10: Hai thao tác cùng expected_version → chỉ một thao tác thành công, tránh ghi đè.

## 7. Thứ tự prompt triển khai trong Google Antigravity

Khởi tạo dự án và schema → xác thực/phân quyền → quản lý hồ sơ và lịch Crew Leader → kỳ đăng ký và nhắc hạn → nhu cầu nhân sự → sinh lịch rule-based và kiểm tra ràng buộc → cảnh báo cơ cấu → AI đánh giá → AI đề xuất → quản lý chọn hoặc sửa thủ công → phê duyệt/công bố → đổi ca và audit → kiểm thử đầu-cuối.